SEMILLERO DE TECNOLOGÍA MAKER · SESIÓN DEL 19 Y 20 DE AGOSTO

Ficha técnica del proyecto

Esta ficha traduce sus dibujos de la semana pasada a instrucciones concretas. Es lo que permite empezar a construir el 26 y 27 sin improvisar. Cada paso tiene su explicación, un ejemplo resuelto y la tabla para llenar.

| Equipo | Proyecto | Se guarda en la carpeta D) 19-20 de agosto |
| --- | --- | --- |
| 7 | Wisfox | Ficha_tecnica.docx |

PASO 1 Qué no lograron la semana pasada (10 minutos)

¿Qué es? La lista de lo que intentaron hacer y no les salió. No es una queja: es el pedido concreto del tutorial que van a recibir el 26 y 27 de agosto.

Cómo se hace 1. Piensen en el momento en que se quedaron trabados y tuvieron que dejar algo a medias. 2. Escríbanlo empezando con las palabras "no logramos", seguido de una acción concreta. 3. Marquen si es urgente, es decir, si sin resolver eso no pueden seguir avanzando.

Ejemplo resuelto No logramos que el botón de inicio llevara a la pantalla del menú. · Urgente: sí No logramos que el servo se detuviera en el ángulo que le pedimos. · Urgente: sí

| N.º | No logramos... | ¿Urgente? |
| --- | --- | --- |
| 1 | No logramos crear la base de datos | sí |
| 2 | No logramos integrar la base de datos pon la página web | sí |

Error que más se repite Escribir un tema en vez de una acción. "Nos falta saber más de programación" no se puede resolver con un tutorial; "no logramos guardar el puntaje al cambiar de pantalla" sí, y en pocos minutos.

PASO 2 Tres cosas que el proyecto debe hacer (25 minutos)

¿Qué es? Las acciones que su proyecto tiene que ser capaz de realizar. Se escriben de forma que cualquiera pueda comprobar si ya se cumplen o todavía no.

Cómo se hace 1. Miren su boceto de la semana pasada y señalen tres cosas que ahí se ven funcionando. 2. Escriban cada una con la fórmula: verbo en infinitivo, más qué, más en qué momento. Ejemplo: mostrar el puntaje al terminar la partida. 3. En la columna de al lado escriban cómo lo prueban: qué harían ustedes para verificar que ya funciona. 4. Si no se les ocurre cómo probarlo, esa frase está mal escrita y hay que volverla más concreta.

Ejemplo resuelto Dispensar la comida a la hora programada. · Cómo lo probamos: ponemos la hora a un minuto adelante y esperamos. Elegir una pregunta al azar sin repetirla. · Cómo lo probamos: jugamos diez turnos y revisamos si alguna se repitió. Reproducir los tres cortos seguidos. · Cómo lo probamos: le damos reproducir y cronometramos.

| N.º | El proyecto debe... | ¿Cómo lo probamos? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar los datos independientes de cada usuario en la base de datos | Crear diferentes usuarios y observar de qué manera se registran |
| 2 | Variar las preguntas en los quices | Responder 10 quices y revisar que no se repitan las preguntas que salen |
| 3 | Variar los temas y explicaciones dependiendo del nivel del estudiante | Ingresar y hacer los diagnósticos correspondientes simulando diferentes conocimientos |

Error que más se repite Escribir deseos en vez de acciones. "Que funcione bien", "que sea bonito" o "que quede completo" no sirven, porque nadie puede decir en qué momento eso ya se cumplió.

PASO 3 Con qué lo van a hacer (20 minutos)

¿Qué es? El inventario de programas, materiales y equipos que necesitan, con la versión exacta de cada uno y quién consigue lo que falta.

Cómo se hace 1. Enumeren todo lo que van a necesitar: programas, placas, sensores, materiales, cámara o computador. 2. Al lado de cada uno anoten la versión o la referencia exacta. En los programas es el número de versión; en los componentes es el modelo. 3. Marquen si ya lo tienen o si falta conseguirlo. 4. Si falta, escriban el nombre de quien lo va a conseguir. Sin nombre, nadie lo consigue.

Ejemplo resuelto Unity · Versión 2019.4.38f1 · Sí, instalado en dos computadores de la sala Servomotor · SG90 · Falta, lo consigue Ana antes del 26 de agosto Módulo de reloj · RTC DS3231 · Falta, lo pide el equipo al docente

| Herramienta o material | Versión o referencia | ¿Ya lo tenemos? ¿Quién lo consigue? |
| --- | --- | --- |

Error que más se repite No anotar la versión. En septiembre abren el archivo en otro computador, la versión no coincide y el proyecto no abre. Ese error cuesta semanas y es totalmente evitable hoy.

PASO 4 Cómo funciona por dentro: las tres cajas (25 minutos)

¿Qué es? Un esquema de tres cajas y dos flechas que explica el funcionamiento de cualquier proyecto: qué información o acción entra, qué hace el proyecto con eso, y qué produce como resultado.

Cómo se hace 1. Caja 1, qué entra: lo que el usuario hace o lo que el proyecto recibe del mundo. Un clic, la hora del reloj, una imagen de la cámara, un guion escrito. 2. Caja 2, qué hace con eso: la operación interna. Compara, suma, revisa, ordena, reconoce. Es lo que después van a programar o construir. 3. Caja 3, qué sale: el resultado visible. Una pantalla que cambia, un motor que se mueve, un video terminado. 4. Dibújenlo también en una hoja aparte, con las tres cajas y las dos flechas, y suban la foto a esta misma carpeta con el nombre esquema.jpg

Ejemplo resuelto Comedero: la hora del reloj → la compara con el horario programado → abre la compuerta Lector de señas: la cámara ve la mano → compara con lo que aprendió → escribe la palabra en pantalla Corto o animación: guion e imágenes → se editan en orden → el video terminado

| Qué entra | Qué hace el proyecto con eso | Qué sale |
| --- | --- | --- |

Error que más se repite Poner el proyecto completo en la caja del medio. Si en "qué hace" escriben todo lo que hace su proyecto, el esquema no sirve. Elijan la operación principal, la que da sentido a las otras dos cajas.

Antes de cerrar la ficha, revisen esto

☐ Los cuatro pasos están llenos, ninguno quedó en blanco. ☐ En el paso 2, cada acción tiene escrito cómo se prueba. ☐ En el paso 3, lo que falta tiene un nombre y una fecha. ☐ La foto del esquema está subida a esta carpeta. ☐ La ficha quedó guardada en la carpeta D) 19-20 de agosto.